在线购物系统需求规格说明书

版本 1.0  ｜  编制日期 2026年10月15日  ｜  项目组 第十二组

本说明书定义课程在线购物系统的基线功能、业务约束与验收条件，作为六位成员开发、联调和测试的共同依据。需求条目是应达到的目标，不代表每项功能已通过验收。当前测试事实单列于末页。

1 项目目标与范围

系统面向一位卖家和免注册买家，一次只销售一件商品。买家浏览后留下购买意向，卖家选定交易对象并冻结商品，在线下完成交钱交货，随后在后台确认成功或失败。成功下架并保留历史，失败恢复上线。

本版本不包含买家注册、购物车、在线支付、配送、多卖家、评价、营销或批量库存等升级需求。商品售出后可发布下一件，系统不自动执行实物制作。

2 系统角色

| 角色 | 权限与职责 |
| --- | --- |
| 买家 | 无需账号；查看当前商品、填写姓名和电话并提交购买意向。不能查看其他买家信息或操作后台。 |
| 卖家 | 唯一固定账号；登录、退出、发布商品、查看历史与意向、冻结、处理线下交易结果、修改密码。 |

3 项目成员分工

| 成员 | 模块 | 工作范围 |
| --- | --- | --- |
| 谢相逸 | 01 前端界面 | 页面、表单、交互、API对接 |
| 余昕越 | 02 浏览与意向 | 公开查询、意向信息校验与保存 |
| 王暾 | 03 发布与历史 | 商品发布、价格图片校验、历史查询； |
| 黄扬轩 | 04 交易与冻结 | 意向查询、冻结、成交、失败恢复 |
| 曾大君 | 05 账号与集成 | 认证、共享数据库、HTTP服务和原有回归测试 |
| 庄云月 | 06 系统测试 | 补充验收测试、执行与复核、证据和问题记录 |

开发与测试成员是项目分工，不是新增系统登录角色。账号和真实姓名依据小组当前Wiki维护记录；个人执行方式及完成情况须如实登记。

4 功能用例与验收结果

F01至F10构成基线功能。每项均包含正常流程与异常边界；后端必须独立验证，不能仅依赖前端按钮或表单限制。

| 编号与功能 | 角色 | 前置条件 | 主要操作及验收结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| F01 商品浏览 | 买家 | 无 | 查询唯一在售或冻结商品，展示名称、描述、图片、价格及状态。没有商品时显示空状态；已售商品不在公开首页显示。 |
| F02 购买意向 | 买家 | 商品active | 填写姓名、电话、可选备注，提交后返回意向编号。冻结、下架、无效输入或同商品同规范化电话重复时拒绝。提交不自动成交或冻结。 |
| F03 登录退出 | 卖家 | 固定账号 | 正确凭据建立会话，错误凭据拒绝。退出删除当前会话；未登录访问后台接口应返回401。系统不提供注册。 |
| F04 发布商品 | 卖家 | 已登录且无未售商品 | 填写完整商品信息并上传合规图片，保存为active。在售或冻结商品存在时，不允许发布第二件；并发请求也应保持唯一。 |
| F05 商品历史 | 卖家 | 已登录 | 按新到旧查询全部商品，展示当前状态、发布时间及已售成交时间。已售记录保留，不用删除记录实现下架。 |
| F06 意向查看 | 卖家 | 已登录 | 查看商品对应买家的姓名、电话、备注及意向状态。公开商品接口不返回买家隐私信息。 |
| F07 选择与冻结 | 卖家 | 商品active，意向pending | 选择属于该商品的有效意向，商品变frozen并保存交易对象，所选意向变selected。拒绝重复冻结和跨商品错选。 |
| F08 交易成功 | 卖家 | 商品frozen且已选买家 | 线下完成交易后确认成功，商品变sold并记录成交时间，所选意向completed，其余同商品意向closed；允许发布下一件。 |
| F09 交易失败 | 卖家 | 商品frozen且已选买家 | 确认失败后恢复active、清空所选编号，所选意向恢复pending；保留商品、意向与过程记录，便于继续交易。 |
| F10 修改密码 | 卖家 | 有效会话、原密码正确 | 校验新密码后保存带盐哈希，并使所有已有会话失效，要求重新登录。原密码错误、过短或与原密码相同的新密码拒绝。 |

5 业务规则与输入约束

5 1 商品与交易状态

整个系统同时最多一件active或frozen商品；冻结仍占唯一名额。数据库写事务与唯一索引应共同防止并发操作突破约束。购买意向和线下成交分别记录，不把提交意向等同于付款。

| 原状态 | 操作与前提 | 结果状态及关联处理 |
| --- | --- | --- |
| 无未售商品 | 卖家发布 | active；可以接收购买意向 |
| active | 选择本商品有效意向并冻结 | frozen；保存selected_intent_id，所选意向selected |
| frozen | 线下成功 | sold；成交时间写入，所选意向completed，其余closed |
| frozen | 线下失败 | active；清空所选编号，所选意向pending |

禁止active直接成交、sold恢复上线和重复成交。商品、意向与交易事件的修改应处于同一事务；任一步失败应整体回滚。交易记录不能证明线下付款真实发生，结果由卖家确认。

5 2 输入约束

| 数据项 | 校验要求 |
| --- | --- |
| 商品名称与描述 | 名称1～80字，描述1～2000字，去除首尾空白后不能为空。 |
| 价格 | 以元为输入字符串，正数且最多两位小数，上限9999999.99元；用Decimal转换为整数分保存。 |
| 商品图片 | 必填PNG、JPEG或WebP，原始字节不超过2MB；校验Data URL、Base64与文件头。此校验不代表完整图片解码或安全扫描。 |
| 买家姓名与电话 | 姓名1～40字；电话原输入6～30字符，规范化去除空格、括号和横线后核对主体长度6～20。允许系统约定的电话号码字符，不进行短信真实性验证。 |
| 备注与编号 | 备注可空且最多300字；商品编号、意向编号必须是正整数，不接受布尔值代替编号。 |
| 密码与请求体 | 新密码8～128字符，不能与原密码相同；JSON请求体不超过3MB。超限应返回明确错误，不产生业务写入。 |

6 数据与接口约定

6 1 核心数据

| 对象 | 关键数据与关系 |
| --- | --- |
| seller | 固定单一卖家，保存账号与密码哈希；不保存明文密码。 |
| products | 名称、描述、图片、整数分价格、状态、创建/成交时间和所选意向编号。 |
| intents | 关联商品，保存买家姓名、电话、备注、状态及创建时间；同商品规范化电话唯一。 |
| trade_events | 关联商品与意向，记录freeze、success、failure及操作时间。 |
| sessions | 保存会话令牌哈希与过期时间；Cookie令牌与服务端有效会话对应。 |

6 2 API接口

前后端同源；请求与响应使用JSON。POST设置Content-Type: application/json及X-Requested-With: ShopApp；后台接口验证会话Cookie。价格返回整数分。成功返回200；错误返回error字段及对应状态码。

| 方法 | 路径 | 作用与主要输入 | 权限 |
| --- | --- | --- | --- |
| GET | /api/product | 当前商品或null | 公开 |
| POST | /api/intents | 商品id、姓名、电话、备注 | 公开 |
| GET | /api/account | 登录状态与账号 | 公开 |
| POST | /api/login | 账号、密码 | 公开 |
| POST | /api/logout | 退出当前会话 | 当前会话 |
| POST | /api/password | 原密码、新密码 | 卖家 |
| GET | /api/products | 查询全部商品 | 卖家 |
| POST | /api/products | 名称、描述、价格、图片 | 卖家 |
| GET | /api/trades | 当前商品、意向、过程 | 卖家 |
| POST | /api/trade | 商品id、action，冻结另需意向id | 卖家 |

400表示参数/JSON错误；401身份无效；403安全请求校验失败；404不存在；409业务冲突；413请求过大；415格式不支持。不得把服务器异常堆栈返回给普通客户端。

7 安全要求与验收追踪

密码应采用随机盐与PBKDF2哈希；会话默认8小时，Cookie使用HttpOnly和SameSite。SQL使用参数绑定，页面显示用户文本时转义；私有数据库及源码不能通过静态URL下载。服务器仅默认监听本机，当前配置为课程HTTP演示，不承诺公网部署安全或未经测量的性能指标。

重启应保留正式数据与已修改密码。自动化测试应使用独立临时数据库与端口，不能污染正式商品和密码；保存测试版本指纹、真实日志和失败证据。浏览器操作与布局需另行验收。

| 需求或规则 | 验收用例与检查重点 |
| --- | --- |
| F01、F02 | 商品空状态/展示与意向保存；重复与冻结拒绝；A01并发重复、A08特殊字符。 |
| F03、F10 | 未登录拒绝、正确登录退出、原密码校验、改密码使所有旧会话失效。 |
| F04、F05 | 发布、金额图片约束、未售商品唯一、历史保留及持久化；A07超限不写入。 |
| F06、F07 | 后台意向查询、正确选择买家冻结；A02竞争冻结、A04无效操作不改变状态。 |
| F08、F09 | 成交与失败流程、禁止非法状态；A03冲突交易结果只生效一个且多表一致。 |
| 请求与文件边界 | A05非法JSON/声明长度；A06静态文件与私有路径；原有请求防护回归。 |
| 浏览器界面 | 表单提示、图片预览、取消确认、快速切页、窄屏布局及完整交易现场演示。 |

7 1 当前验证事实

2026年10月15日最新现场执行：14组中13组通过、1组错误，新增8组全部通过。执行负责人庄云月，现场由Codex辅助运行与复核；正式数据库前后SHA-256一致。该事实只适用于记录的本机源文件版本。

T-001：原有test_request_guards对text/plain请求预期返回415，实际间歇出现Windows10053连接中止。原因未定位，不能宣称全部通过或已修复。浏览器手工检查与屏幕录制尚待补充。证据保存在06_系统测试/results。

7 2 参考与确认

课程依据：github.com/sebestp/coursewise/wiki 的阶段性评审与系统验收标准；基线需求依据小组提供的课程题目。实现及分工参考本机01～06模块和小组Wiki。